海南省本级财政支出预算事前绩效

评估管理暂行办法

第一章  总则

第一条 为加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，根据《中华人民共和国预算法》《中共海南省委、海南省人民政府关于海南省全面实施预算绩效管理的意见》等有关法律、法规和规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称省本级财政支出预算事前绩效评估（以下简称“事前绩效评估”），是指在申请财政资金前，省本级部门单位（以下简称“省本级部门”）根据本部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，运用科学、合理的评估方法，对政策、项目及中央和地方转移支付（以下简称“专项支出”）立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。

第三条 事前绩效评估遵循以下基本原则：

（一）客观公正原则

事前绩效评估应以相关法律、法规、规章以及中央和省有关文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

（二）科学规范原则

事前绩效评估工作应通过规范的程序，采用定量与定性相结合的评估方法，科学、合理地进行。

（三）依据充分原则

在评估过程中，应收集足够的相关文件及资料，为评估结论提供充分的依据支持。

（四）成本效益原则

事前绩效评估工作的重点是评估专项支出立项的合理性和预算的科学性，在开展事前绩效评估工作过程中，要注意控制成本、节约经费，提高评估工作的效率和效益。

第四条 事前绩效评估的主要依据：

（一）国家相关法律、法规和规章制度。

（二）各级政府制定的国民经济与社会发展规划和政策。

（三）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。

（四）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划。

（五）相关行业政策、行业标准及专业技术规范等。

第二章  事前绩效评估的范围和内容

第五条 事前绩效评估的范围是纳入省本级部门预算管理的、需要安排财政资金的专项支出。

财政资金是指纳入财政综合预算管理的各项预算资金以及属政府所有或由政府管理的其它资金。

第六条 省本级预算部门事前绩效评估的范围具体是：

（一）新增需要安排财政资金的专项支出，都要开展事前绩效评估；非新增的经常性和延续性项目，以前年度未开展事前绩效评估的，也应进行事前绩效评估。

（二）年初预算申请或年中申请追加的财政资金规模：政策在5000万元以上（含5000万元）；项目在500万元以上（含500万元）。

（三）中央和地方转移支付。

（四）涉及面广，对财政经济影响大的政策。

（五）资金规模虽达不到第（二）项限额，但具有以下情形之一的：

1.与本部门职责密切相关的专项支出；

2.重点产业资金、五网基础设施建设资金等社会关注度高的专项支出；

3.省委、省政府确定的其他重点事项；

4.根据预算绩效管理工作需要确定的其他专项支出。

第七条 省财政厅在省本级部门事前绩效评估的基础上，根据工作需要，可遴选部分具有代表性和一定影响力的重大专项支出，委托第三方专业机构，开展绩效评估，评估结果作为预算决策的依据。省财政厅事前绩效评估的范围具体是：

（一）新增需要安排财政资金的重大专项支出。

（二）需要在省本级部门事前绩效评估基础上进行再评估的专项支出。

（三）涉及面广，对财政经济影响大的政策

。

(四）根据预算绩效管理工作需要确定的其他专项支出。

第八条 事前绩效评估的基本内容：

（一）立项必要性。主要评估是否符合中央决策部署，是否符合省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点或部门的职能分工，是否列入本单位年度工作计划，是否有可替代性，预期产出是否能满足需求，是否具有现实需求，经济、社会、环境或可持续性效益是否明显，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，是否存在技术上的瓶颈，是否与已实施的政策或项目重复，是否与本部门或其他部门待实施的政策或项目重复，受益人是否明确。

（二）投入经济性。主要评估预算是否有漏项，预算测算是否有规范的支出标准依据，能否以较低成本实现绩效目标，是否有节约成本或杜绝浪费的措施，是否有提高预算使用效率的措施或预案等。

（三）绩效目标合理性。主要评估是否有明确的绩效目标,绩效目标是否量化可考核,是否与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致,绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性,绩效目标和绩效指标是否匹配,绩效指标设计是否全面完整,绩效指标是否细化、量化,绩效目标和绩效指标是否契合政策或项目实质,产出和效果是否相关联,是否对满意度指标进行量化预测。

（四）实施方案可行性。主要评估是否制定实施方案或计划，组织机构是否健全，职责分工是否明确，是否有具体的实施时间，是否有明确的工作程序，基础设施条件是否能够有效保障，资金能否足额保证，是否具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，是否有针对突发事件或未知风险的应急措施。

（五）筹资合规性。主要评估是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围，财政资金支持方式是否科学合理，筹资渠道是否符合法律法规规定，筹资结构是否合理，资金来源渠道是否明确，各渠道资金到位时间、条件是否能够落实。

（六）其他内容。

第三章 事前绩效评估的职责分工

第九条  省本级部门单位职责：

（一）根据事前绩效评估范围，研究确定评估对象，制定总体评估方案，组织开展事前绩效评估工作，确保评估工作质量。

（二）组织、指导项目单位配合完成事前绩效评估工作。

（三）及时向项目单位反馈事前绩效评估结果，将评估结果作为申请预算的必备要件。

（四）督促项目单位落实事前绩效评估提出的改进预算支出管理的意见。

（五）向省财政厅报告事前绩效评估情况。

第十条  项目单位职责：

（一）按照事前绩效评估的工作要求，负责提供相关资料，报送《事前绩效评估预期绩效报告》《事前绩效评估表》和《绩效目标表》等，配合完成评估工作。

（二）根据事前绩效评估意见完善预算管理，提高预算编制水平。

第十一条  省财政厅职责：

（一）负责拟定事前绩效评估规章制度和相应的技术规范。

（二）负责审核省本级部门的事前绩效评估表及评估报告。根据需要，可遴选部分重大专项支出，委托第三方专业机构，开展绩效评估。审核和评估结果作为预算决策的依据。

（三）组织、督导省本级部门和下级财政部门的事前绩效评估工作。

第四章  事前绩效评估方式和方法

第十二条 省本级部门开展的事前绩效评估，在本部门内抽调相关工作人员成立事前绩效评估工作组组织实施。并由事前绩效评估工作组根据专项支出内容聘请评估专家，成立专家组，采取资料审核和绩效评估相结合的方式进行，必要时可委托第三方专业机构开展事前绩效评估。

第十三条 事前绩效评估方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。

（一）成本效益分析法。是指通过支出预算安排与预期效益的对比分析，对专项支出进行评估。

（二）比较法。是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对专项支出进行评估。

（三）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对专项支出进行评估。

（四）最低成本法。是指对预期效益不易计量的专项支出，通过综合分析测算其最低实施成本，进行评估。

（五）其他评估方法。

第十四条 事前绩效评估方式和方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评估对象的具体情况，可采用一种或多种方式、方法进行评估。

第五章  事前绩效评估的工作程序

第十五条 为确保事前绩效评估工作的客观公正，事前绩效评估工作应当遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括事前绩效评估准备、事前绩效评估实施、事前绩效评估总结及应用三个阶段。

第十六条 事前绩效评估准备阶段

（一）确定评估对象。根据评估范围以及经济社会发展需求和年度工作重点确定事前绩效评估对象。

（二）下达评估任务。明确评估组织实施形式，确定评估目的、内容、任务、依据、评估时间及要求等方面的情况。

第十七条 事前绩效评估实施阶段

（一）拟定工作方案。事前绩效评估工作组按要求拟定具体的事前评估工作方案。

（二）前期调研。事前绩效评估工作组可到省财政厅、省本级部门和项目单位进行前期调研，了解专项支出情况，辅导项目单位收集准备资料。

（三）组建专家组。事前绩效评估工作组依据专项支出内容遴选评估专家，组成专家组，并适时对专家进行业务培训。

（四）资料审核。事前绩效评估专家组对项目单位提交的相关资料进行审核。对专项支出实施的必要性、可行性、效率性、效益性、可持续性等方面进行评估，提出初步评估意见、需要专项支出申报单位补充上报的资料、以及需要在现场答辩阶段重点解释说明的部分。

（五）绩效评估。事前绩效评估专家组根据申报单位资料补充情况以及解释说明的情况，与申报单位相互沟通，进而对支出预算绩效做出科学合理的评估，形成评估结论。

第十八条 事前绩效评估总结及应用阶段

（一）撰写报告。事前绩效评估工作组根据专家组的评估意见，按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评估报告，整理事前绩效评估资料。

（二）提交报告。事前绩效评估工作组在专家组评估后的规定时间内提交事前绩效评估报告。

（三）结果应用。根据事前绩效评估结果和审核情况做出预算安排的决策，进一步完善预算管理。

第十九条 事前绩效评估的时间安排

（一）年初预算编制过程中的专项支出：

1.省本级部门组织实施的事前绩效评估：应于部门预算“一上”前完成。

2.省财政厅实施的事前绩效审核或评估：应于部门预算“二下”前完成。

（二）年中申请追加的专项支出：

应于评估任务下达后1个月内完成。

第六章  事前绩效评估报告

第二十条 事前绩效评估报告是评估工作组根据专家组评估意见，做出的带有相关结论的报告文本，是对评估对象是否具有必要性、可行性、效率性、效益性等方面的文字分析和描述。

第二十一条 	事前绩效评估报告的具体格式由省财政厅统一制定，分为正文和附件两部分。

第二十二条 事前绩效评估报告正文应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

第二十三条 事前绩效评估报告附件应包括专项支出相关申报资料、评估专家意见、事前绩效评估表等内容。

第七章  事前绩效评估结果及其应用

第二十四条 事前绩效评估审核和评估结果分为“建议予以支持”“建议部分支持”和“建议不予支持”。

第二十五条 省财政厅或省本级部门应当及时整理、归纳、分析事前绩效评估结果，并将其作为安排（或申请）预算和改进管理的重要依据。

第二十六条 省本级部门及项目单位应根据事前绩效评估结果，改进管理工作，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

第二十七条 列入事前绩效评估的专项支出，评估确定给予财政预算安排和支持的，省本级部门要开展绩效跟踪监控和绩效自评工作。绩效自评报告通过本部门门户网站向社会公开的同时，附带公开该专项支出的事前绩效评估报告。

第八章  事前绩效评估行为规范

第二十八条 事前绩效评估第三方社会专业机构、专家应当按照独立、客观、公正的原则开展工作，严守职业道德，遵守保密纪律。违反上述规定的，视情节轻重，给予警告、终止委托合同、取消事前绩效评估资格等处理；有违法违纪行为的，移交有关部门处理。

第二十九条 省财政厅、省本级部门及其工作人员、实施单位及个人在事前绩效评估过程中存在违反本办法规定，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律法规追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第九章  附则

第三十条  省本级部门可根据本办法，结合部门实际，制定具体的管理办法或实施细则。

第三十一条  本办法自发布之日起施行。

附件：1.海南省本级级专项支出事前绩效评估资料准备清单

2.事前绩效评估专项支出绩效目标申报表

3.事前绩效评估专项支出预期绩效与管控措施申报表

4.××年度海南省级专项支出事前绩效评估工作方案

5.**专项支出事前绩效评估资料确认单

6.事前绩效评估表

7.XXX年度海南省本级级专项支出事前绩效评估报告

- 附件1

海南省本级级专项支出事前绩效评估资料准备清单

一、项目单位需填报的资料

1.事前绩效评估专项支出申报书

2.事前绩效评估专项支出绩效目标表

3.事前绩效评估专项支出预期绩效与管控措施申报表

4.事前绩效评估专项支出预期绩效报告

二、项目单位需准备的资料

1.专项支出立项背景及发展规划

（1）国家相关法律、法规和规章制度

（2）国家确定的大政方针、政策

（3）部门或行业的发展规划（计划）

（4）项目单位职能及单位简介

2.专项支出立项申请材料

（1）专项支出实施方案

（2）可行性研究报告

（3）立项专家论证意见

（4）初步设计资料或总体设计、初步设计图纸

3.专项支出预算申请材料

（1）专项支出预算及明细、测算说明

（2）主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据

（3）工程预算定额、取费标准及行业主管部门制定的相关专业定额

（4）反映测算依据的其他相关文件规定

4.与专项支出相关的组织管理制度

5.与专项支出立项和预算有关的其他材料

- 附件2

| 事前绩效评估专项支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 年度） |  |  |  |  |  |
| 专项支出名称 |  |  |  | 申请数合计（万元） |  |
| 专项支出总体绩效目标 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |  |
|  | （产出指标一） | 产出数量指标 |  |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  |  |  |
|  | （产出指标二） | 产出数量指标 |  |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  |  |  |
|  | （产出指标三） | 产出数量指标 |  |  |  |
|  |  | 产出质量指标 |  |  |  |
|  |  | 产出进度指标 |  |  |  |
|  |  | 产出成本指标 |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | … |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 环境效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |  |  |

填报人：                                           填报日期：

绩效目标表填报说明

1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2019年编报2020年部门预算，填写“2020年”，2019年申请本年度使用专项资金，则填写“2019年”。

2.专项支出基本情况

（1）专项支出名称：按规范的专项支出名称内容填报，与部门预算专项支出名称一致。

（2）申请数合计：填写专项支出资金总额。

3.专项支出绩效目标

专项支出绩效目标：描述所实施专项支出计划在一定期限内达到的产出和效果。

4.绩效指标：是对专项支出绩效目标的细化和量化，一般包括：

（1）产出指标：反映预算部门根据专项支出既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标按具体产出内容分项填写，每项产出内容可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映专项支出计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映专项支出计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映专项支出计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映专项支出计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出预计或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果指标可以用经济效果指标、社会效果指标、环境效果指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。

①经济效益指标：是指预算支出活动或专项支出本身所具有的一些经济特性，如是否有利于服务对象经济收入的增加，是否有利于国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等方面的改善。

②社会效益指标：是专项支出活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。

③环境效益指标：是对专项支出活动环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等方面进行具体描述。

④可持续影响指标：是专项支出实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。

⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算专项支出活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

（3）实际操作中确定的专项支出年度绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若专项支出内容较为复杂，层次较多，可增设三级指标，并对指标内容进行细化。

（4）具体指标：包含指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指标的细化；指标值是对指标内容确定的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

5.其他说明的问题：反映专项支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

6.其他

（1）填报人：填写具体填报人员姓名。

（2）填报日期：填写申报的具体时间。

- 附件3

事前绩效评估专项支出预期绩效与管控措施申报表

项目单位：

专项支出名称：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 填报说明 | 预期绩效实现情况/管控措施阐述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项支出决策 | 绩效目标 | 目标内容 | 依据我国国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划、申请理由，对专项支出预期总目标、阶段性目标进行简要阐述；对总体目标分解后的专项支出预期年度目标进行详细阐述，明确具体目标内容（数量、质量、成本、时效、效果及满意度等）及目标值。 |  |
|  | 决策过程 | 决策依据 | 对专项支出设立遵循的经济社会发展规划和部门年度工作计划重点内容进行简要阐述，在此基础上总结归纳专项支出申请理由、计划解决的问题，围绕问题说明专项支出实施规划的设定情况或预计设定计划。 |  |
|  |  | 决策程序 | 明确阐述专项支出立项过程中已履行或预计履行的申请、报批程序，若在立项过程中存在调整，请详细阐述专项支出已履行或预计履行的调整、报批手续。 |  |
| 专项支出管理 | 专项支出资金 | 预算管理 | 结合绩效目标及专项支出内容，阐述专项支出预算编制过程中考虑的资金分配因素、采用的资金分配方式方法，分配时依据的政策文件等；并明确预算编制详细结果，各部分内容测算金额、标准，测算依据等；同时针对专项支出执行计划说明预算执行计划拟定情况。 |  |
|  |  | 资金到位 | 若专项支出资金存在多渠道来源，请阐述市区财政经费及其他来源资金预计落实时间、条件等，以说明相关资金来源能够得到有效保障并能够支持专项支出顺利完成。 |  |
|  |  | 财务管理 | 阐述专项支出预算执行可遵循的相关财务管理制度，以及计划拟定并遵照执行的财务管理规范文件；明确执行过程中预计采用的方式方法或推行的相关机制，以确保制度有效执行，促进专项支出会计核算、资金使用的规范性。 |  |
| 专项支出管理 | 专项支出实施 | 组织机构 | 阐述项目单位为保证专项支出顺利、有效实施已搭建或计划搭建的组织管理机构及内部成员分工情况。 |  |
|  |  | 制度建设 | 阐述专项支出实施可遵循的相关管理制度，以及计划拟定并遵照执行的管理规范文件；结合绩效目标、内容阐述专项支出实施方案的设定情况或预计设定方案的时间及内容。 |  |
|  |  | 过程控制 | 阐述专项支出实施过程中计划采用的方式方法，推行的管控措施、机制等，以确保与专项支出相关的各种法律、法规、制度得以严格执行；实施方案或实施计划得以落实；实施程序科学合理。 |  |

- 附件4

××年度海南省级专项支出支出事前绩效评估工作方案

（参考范本）

一、事前绩效评估目的

二、事前绩效评估对象

（要求：明确事前绩效评估专项支出概况，包括财政局业务分管处室、项目主管部门、实施单位、专项支出名称、专项支出预算等基本信息。）

三、事前绩效评估依据

（要求：列示考评依据的文件和材料）

四、事前绩效评估原则

五、事前绩效评估方法

（要求：明确拟运用的评估方法）

六、事前绩效评估内容及重点

（要求：对评估的主要内容进行简要描述）

七、事前绩效评估程序及时间安排

（要求：明确本专项支出的详细评估进度安排）

八、评估人员及措施保障

（要求：明确参与评估的相关人员和职责；明确评估工作的保障措施）

- 附件5

**专项支出事前绩效评估资料确认单

为规范事前绩效评估程序，提高工作效率，制定事前绩效评估资料确认单。被评估单位应按评估组的要求在现场调研前提供全部事前评估相关资料，确因特殊原因个别资料在现场调研前无法提供的，经评估组同意，在现场调研结束后两天内及时提供，过期不提供视同资料缺失。

| 序号 | 资料类别 | 资料名称 | 资料提供情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项支出立项背景及发展规划 | 国家相关规划 | 已提供、提供时间 |
|  |  | 海南省相关规划 |  |
|  |  | …… |  |
| 2 | 专项支出立项申请材料 | 专项支出实施方案 |  |
|  |  | 可行性研究报告 |  |
|  |  | 专项支出绩效目标表 |  |
|  |  | …… |  |
| 3 | 专项支出预算申请资料 | 预算明细表 |  |
|  |  | …… |  |
| 4 | 与专项支出相关的组织管理制度 | 财务管理制度 |  |
|  |  | …… |  |
| 5 | 其他资料 | 事前绩效评估申报书 |  |
|  |  | 预期绩效与管控措施申报表 |  |
|  |  | 事前绩效评估预期绩效报告 |  |
|  |  | …… |  |

被评估单位                      事前绩效评估工作组

专项支出负责人签字：                负责人签字：

年     月    日

- 附件6

| 事前绩效评估表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估内容 | 权重 | 评估问题 | 权重 | 选项 | 单位自评分和评估等级 | 评分说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总得分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项必要性 | 24 | 是否符合中央决策部署？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否符合省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点或部门的职能分工？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否列入本单位年度工作计划？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有可替代性？ | 2 | 是 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预期产出是否能满足需求？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否具有现实需求？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济、社会、环境或可持续性效益是否明显？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否存在技术上的瓶颈？ | 2 | 是 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否与已实施的政策或项目重复？ | 2 | 是 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否与本部门或其他部门待实施的政策或项目重复？ | 2 | 是 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受益人是否明确？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投入经济性 | 10 | 预算是否有漏项? | 2 | 是 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算测算是否有规范的支出标准依据? | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 能否以较低成本实现绩效目标? | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有节约成本或杜绝浪费的措施? | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有提高预算使用效率的措施或预案? | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标合理性 | 30 | 是否有明确的绩效目标? | 3 | 是 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标是否量化可考核？ | 3 | 是 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致? | 3 | 是 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性? | 3 | 是 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标和绩效指标是否匹配？ | 3 | 是 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效指标设计是否全面完整？ | 3 | 是 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效指标是否细化、量化? | 3 | 是 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效目标和绩效指标是否契合政策或项目实质？ | 3 | 是 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出和效果是否相关联？ | 3 | 是 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否对满意度指标进行量化预测？ | 3 | 是 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案可行性 | 16 | 是否制定实施方案或计划？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织机构是否健全，职责分工是否明确? | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有具体的实施时间？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有明确的工作程序？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础设施条件是否能够有效保障? | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金能否足额保证? | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否有针对突发事件或未知风险的应急措施？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 筹资合规性 | 12 | 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财政资金支持方式是否科学合理？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 筹资渠道是否符合法律法规规定？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 筹资结构是否合理？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金来源渠道是否明确？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各渠道资金到位时间、条件是否能够落实？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 8 | 财力支持方面是否可持续？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织管理机构是否可持续？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运行机制是否可持续？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预期产出及效果是否可持续？ | 2 | 是 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件7

- XXX年度海南省本级级专项支出事前绩效评估

评  估  报  告

专项支出名称：

项目单位：

主管部门：

评估机构：                      （盖章）

评估时间：________________________________________

一、评估对象

专项支出名称：

项目单位：		                 主管部门：

专项支出属性（新增/延续）：

专项支出绩效目标：

申请资金总额：		           其中申请财政资金：

专项支出概况

二、评估方式和方法

（一）评估程序

（二）论证思路及方法

（三）评估方式

三、评估内容与结论

（一）专项支出的相关性

（二）预期绩效的可实现性

（三）实施方案的有效性

（四）预期绩效的可持续性

（五）资金投入的可行性及风险

（六）总体结论

四、相关建议

五、其他需要说明的问题

（阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等）

六、附件

【包括：专项支出绩效目标申报表、专家及工作组情况表、事前绩效评估表】